
ט' סיון התשע"ב
30 מאי 2012
הנדון: יישום תיקון 84 של פקודת התעבורה בעיריית תל אביב – יפו :
פעולות לצמצום פליטות מזהמי אוויר בתחום התחבורה

1 כללי

לפי תיקון 84 של פקודת התעבורה, רשאית הרשות המקומית להכין תכנית רב שנתית לצמצום הזיהום בתחום הרשות תוך ניהול והסדרה של  התחבורה בתחומה. התוכנית יכולה להיות מוגשת על ידי מספר רשויות סמוכות כמטרופולין.

ההצעה צריכה לכלול:

1. יעדים לצמצום זיהום האוויר הנובע מתחבורה (כגון צמצום מספר החריגות מהתקנים הסביבתיים או הפחתה בממוצע הזיהום במשך תקופה מוגדרת)

2. אמצעים שבכוונת הרשות המקומית לנקוט על מנת לעמוד ביעדים. על מנת לקבוע מהם האמצעים יש לנתח את מאפייני הזיהום וגורמיו. האמצעים צריכים לכלול פעולות לביצוע על מנת לצמצם את השפעת גורמי הזיהום העיקריים, כגון הגבלות תנועה לכלי רכב מזהמים, אכיפת תקני הפליטה מרכב, הסדרת תשתיות לתנועה בלתי ממונעת ולרכב שיוגדר כרכב נקי,  שיפור יעילות ונגישות התחבורה הציבורית וכיוצ"ב, בהתאם למאפייני התנועה ברשות. סך הפעולות צריך להסתכם בתכנית הכוללת משימות, לוחות זמנים לביצוע ואחראים על ביצוע.
2.         הפעולות לצמצום פליטות מזהמי אוויר בתחום התחבורה בעיר

1. בטבלאות שלהלן מתוארות הפעולות המתבצעות היום והמתוכננות לצמצום פליטות מזהמי אוויר בתחום התחבורה בעיר. על יד כל פעולה מצוינים הגורמים האחראים על יישום הפעולה ולו"ז ליישומה.

2. פעולות אלו והפעולות להמשך יכולות להחשב מבחינתנו כתואמות לנדרש בתיקון 84.
3.  יישום הפעולות להפחתת זיהום אוויר מתחבורה מתפרסת על פני 9 שנים, משנת 2012 עד לשנת 2020. לצורך השגת כל יעדי הפרויקט,  יש לבצע את העבודה לפי שלבים ותזמון נכון של הפרויקטים. הטבלה  שלהלן מתארת בפירוט את שלבי הפרויקטים בתחום התחבורה לפי פעילות דו-שנתית.
טבלה מס' 1:  פעולות לצמצום זיהום אוויר בתחום התחבורה
1. פעולות המתבצעות כיום

	מס"ד
	סוג הפרויקט
	גורמים אחראיים על יישום הפעולה
	פעולה 
	2012
	2014
	2016
	2018
	2020

	1
	הפחתת נסועה
	משרד התחבורה
	רה ארגון של מערכת התחבורה הציבורית בגוש דן
	ביצוע הרה-ארגון החל ביוני שנת 2011 
	
	
	
	


	2
	רכב מיעוט פליטות
	העירייה בשיתו"פ מלר"ז
	ביצוע בדיקות פליטות מזהמי אוויר ממכוניות בצידי הדרך באמצעות ניידת אכיפה
	
	
	
	
	

	3
	 הפחתת נסועה
	משרד התחבורה
	מערכת שאטלים 
	סקר מסלולי הסעות מתבקשות, בחינת מסלולים ולוח זמנים ליישום
	ניסוי מצומצם של קוו שאטל
	בדיקת רמת הצלחה, למידה מניסיון, והרחבת מספר הקווים
	הרחבת מספר הקווים
	[image: image1.jpg]N30T
P

197 - DIIN"TN ™o’





	4
	 הפחתת נסועה
	עירייה
	הליכה לבית ספר ברגל
	מיושם בארבעה בתי ספר. איסוף מידע לגבי תלמידי בתי ספר נוספים בעיר, והמרחקים שהם גרים מבתי הספר 
	גיבוש תוכנית מפורטת לקידום הפרויקט, הן בפן הקישור עם הקהילה, הן בלוגיסטיקה של דרכי הליכה בטוחות ונוחות
	בחינת הצלחת הפרויקט בבתי ספר שונים ולימוד מהניסיון
	בחינת הרחבת הפרויקט לבתי ספר נוספים בעיר 
	

	5
	 הפחתת נסועה
	עירייה
	השכרת אופניים
	בוצעה בהצלחה המערכת במלואה. הרחבת התכנית ברחבי העיר
	הקמת עמדות ראשונות ניסיוניות, ושילובן לנקודות תחבורה ציבורית. פרסום הפרויקט
	הרחבת המערכת על בסיס שיעורי הצלחה
	
	[image: image2.wmf]

	6
	 הפחתת נסועה
	עירייה
	חניוני חנה וסע
	קיימים חניונים בנתיב המהיר , ברידינג. ובחניון ארלוזורוב.  הערכת כמויות של אנשים המגיעים למרכז העיר, בחינת אופציות למיקום וגודל חניונים, סידור קישורים לתח"צ
	פתיחת חניונים ופרויקטים מקבילים להגבלת כניסה לאזור מרכז העיר ברכב פרטי
	פיקוח על החניונים, בקרה על מספר הרכבים הפרטיים המגיעים למרכז העיר 
	
	

	7
	 הפחתת נסועה
	משרד התחבורה
	פעולה תומכת: מערכת כרטוס משולבת לכל סוגי תחבורה ציבורית
	פועל בגוש דן כרטיס 'רב-קו'
	
	
	
	

	8
	 הפחתת נסועה
	משרד התחבורה
	פעולה תומכת: מערכת מידע אלקטרונית לנוסעים בתחבורה ציבורית
	פועלת בחלקה במספר קווים. סקר זמני המתנה, בחינת אופציות לשילוט אלקטרוני והערכת עלויות
	קבלת החלטות על תוכנית מפורטת כוללת לוח זמנים
	הפעלת המערכת החדשה
	
	

	9
	 הפחתת נסועה
	עירייה
	מערכת שבילי אופניים
	קיימים בעיר למעלה מ – 100 ק"מ. בהמשך קביעת יעדים לפי מספר רוכבים צפוי וגיבוש צוות תכנון
	תכנון מפורט של מערכת שבילים, בחינת חלופות לסוגי שבילים ומסלולים שונים
	הקמת שבילים ופרסום הפרויקט לציבור
	
	

	10
	רכב מעוט פליטות
	עירייה
	פעולה תומכת: שילוב סעיפים במכרזי הסעות של העירייה ובחוזי קבלן לרכב מעוט פליטות
	קביעת דרישות סף לרכבים בשירות העירייה (לדוגמא תקן יורו 4 או יורו 5). 
	הסדר משפטי של חיוב הדרישות בחוזי קבלנים
	
	
	

	11
	הפחתת נסועה
	עירייה
	עידוד שימוש בשרות השכרת  מכוניות CAR2GO
	
	
	
	
	

	12
	הפחתת נסועה
	משרד התחבורה
	הפעלת רכבת קלה – קו האדום
	החלה חפירה בשנת 2011
	הקמת הרכבת


	הקמת הרכבת
	הפעלת הרכבת
	


2.
פעולות מתוכננות

	מס"ד (המשך מהטבלה הנ"ל)
	סוג הפרויקט
	גורמים אחראיים על יישום הפעולה
	פעולה 
	2012
	2014
	2016
	2018
	2020

	13
	רכב מעוט פליטות
	עירייה ברכבים עירוניים,

משרד לאיכות הסביבה

משרד התחבורה ברכבי תחבורה ציבורית
	שימוש בתחליבי סולר במשאיות עירוניות ובתחבורה ציבורית
	יישום מעבר לתחליבי סולר במשאיות העירייה ולחץ מול המשרד להגה"ס להעביר תנאים  לחברות האוטובוסים
	יישום באוטובוסים ישנים של חברת דן
	
	
	

	14
	הפחתת נסועה
	עירייה
	עידוד עבודה מהבית או שעות עבודה בפחות מ- 5 ימים בשבוע  בחברות גדולות
	עריכת סקר מקיף לגבי החברות בעיר והמשרות המתאימים והתנאים ליישומו
	יישום
	
	
	

	15
	הפחתת נסועה
	עירייה
	עידוד הסעים משותפים בקרב עובדי עירייה
	איסוף מידע על אופן הגעה לעבודה, החלטה על מתן הטבות
	פניות לעובדים ובניית פורום לארגון הסעים, פרסום הטבות
	פרסום הצלחת הפרויקט לציבור

יישום
	
	

	16
	 הפחתת נסועה
	משרד התחבורה
	BRT
	סקר מסלולי הסעות מתבקשות, בחינת מסלולים ולוח זמנים ליישום
	ניסוי מצומצם של קוו שאטל
	בדיקת רמת הצלחה, למידה מניסיון, והרחבת מספר הקווים
	הרחבת מספר הקווים
	

	17
	 הפחתת נסועה
	עירייה
	אזור מוגבל תנועה ברחובות במרכז העיר 
	הושלם תכנון ראשוני. אין אישור של משרד התחבורה. הכנת תכנון מוקדם ומפורט. 
	יישום התוכנית לתקופה ניסיונית
	בחינת שיעור הצלחה, למידה, והמשך הפרויקט עם שדרוגים/ שינויים שמבוססים על מסקנות תקופת הניסיון
	בחינת הרחבת הפרויקט לרחובות נוספים בעיר
	

	18
	 הפחתת נסועה
	עירייה
	עידוד מעסיקים גדולים לשימוש באופניים
	בניית המסגרת –  סקר עובדים בתל אביב - יפו, החלטה על מה מחייבים ומה מציעים לעסקים 


	פניות לעסקים ודיון איתם
	פרסום התוכנית וביצוע שיפורים, תוך כדי פיקוח על העסקים לעמידה בהתחייבויות
	
	

	19
	 הפחתת נסועה
	משרד התחבורה
	פרויקט ציר מוגבל תנועה לכלי רכב דיזל 
	הושלמה ויושמה תכנית כוללת לתחומי ציר איילון 
	יישום
	
	
	

	20
	 הפחתת נסועה
	עירייה
	צמצום מקומות חניה באזור מרכז העיר
	תכנון מפורט- בחינת מקומות חניה לביטול ושימושים עתידיים במקומם
	יישום
	מעקב אחר הצלחת הפרויקט
	
	

	21
	 הפחתת נסועה
	משרד התחבורה
	שיפור מערכת נתיבי תחבורה ציבורית
	איסוף מידע על נתיבי תח"צ בעיר 
	קבלת החלטות על הרחבת/שדרוג/אכיפת נתיבי תח"צ בעיר
	ביצוע שינויים
	
	

	22
	 הפחתת נסועה
	עירייה
	שיפור שבילי הליכה ברגל
	קבלת החלטה על תהליך העבודה-  בחינה האם נדרש שיפור קטן או שיפור דרמטי, גיבוש תוכנית אב או ביצוע שיפורים מוקדיים
	קביעת אחראים בעירייה בנושא, ובניית תוכנית עבודה מפורטת, פרסום הפרויקט לציבור
	ביצוע שיפורים 
	
	

	23
	 הפחתת נסועה
	עירייה
	שיתוף פעולה עם מעסיקים למציאת פתרונות להגעה לעבודה לא ברכב פרטי
	איסוף מידע על חברות, בדיקת נכונות של חברות לשיתוף פעולה, פיתוח ובחירת "סל פתרונות הגעה"
	"פיילוט" ניסיון עם מספר מצומצם של חברות, בדיקת הצלחה והפקת לקחים, תכנון הרחבת התוכנית למעסיקים נוספים
	יישום התוכנית בקנה מידה רחב, שיפור התוכנית בעסקים הראשונים בהם יושמה  
	
	הפחתת פליטות (טון CO2) לפעולות בתחום הפחתת נסועה 68,583

	24
	רכב מעוט פליטות
	עירייה, משרד התחבורה,  משרד להגה"ס
	פעולה תומכת: מתן זכויות לבעלי רכבים מעוטי פליטות
	קביעת הטבות לבעלי רכבים מעוטי פליטות, והסדר משפטי/ מינהלי  
	יישום
	
	
	

	25
	רכב מעוט פליטות
	עירייה, משרד התחבורה,  משרד להגה"ס
	עידוד מעבר למוניות היברידיות
	דיונים בשיתוף משרד להג"ס עם חברות מוניות, איסוף נתוני צריכת דלק מבעלי מוניות
	הגעה להסכמים עם חברות מוניות
	פרסום, מתן הטבות לבעלי מוניות, פיקוח, איסוף נתוני צריכת דלק מעודכנים
	המשך מתן הטבות לבעלי מוניות
	

	26
	רכב מעוט פליטות
	משרד התחבורה,  משרד להגה"ס
	תכנית רב שנתית להחלפת אוטובוסים
	איסוף מידע מחברות האוטובוסים הפועלים בעיר
עד כה טרם חלה התקדמות עם חברות האוטובוסים - אינן משתפות פעולה 


	בחינה האם ניתן לזרז/ לשפר את התוכניות לחידוש אוטובוסים של החברות, באמצעות מימון מהמשרד לתחבורה, מהמשרד להגנת הסביבה, או ממקורות מימון פרטיים אשר מעוניינים לשפר את תנאי איכות האוויר בתל אביב - יפו

	פרסום כל הצלחה והתקדמות בנושא לתושבי העיר ולערים אחרות בארץ


	
	

	27
	רכב מעוט פליטות
	עירייה
	עידוד שימוש ברכבים מעוטי פליטות בקרב עובדי עירייה
	קביעת הטבות לרוכשי רכבים מעוטי פליטות ופרסומן
	יישום ההטבות
	
	פרסום הצלחת הפרויקט לציבור
	

	28
	רכב מעוט פליטות
	עירייה
	רכישת רכב מעוט פליטות לצי רכב העירוני
	קביעת תוכנית רכישה עד ל 2020
	יישום תוך פרסום הישגים לציבור
	פרסום הצלחת הפרויקט לציבור (כתלות בהצלחת הפרויקט)
	
	הפחתת פליטות (טון CO2) לפעולות בתחום רכב מעוט פליטות: 50,820

	29
	ניהול תנועה
	משרד התחבורה
	נתיב מהיר על מסלול רכבת הקלה
	הוחל תכנון נתיב המהיר
	
	
	
	


עם אישור תכנית הפעולות הנ"ל ע"י העירייה, יושלמו שלבי העבודה הכוללים הערכה כמותית של רמות הזיהום הצפויות לאחר נקיטת האמצעים המפורטים מעלה תוך הצגת תוצאות ההערכה ע"י מפות שוות ריכוז (איזופלטות), המציינות את הריכוזים הצפויים לאחר יישומן של הפעולות.

