מינהל בינוי ותשתית

דיווח סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה (ינואר – יוני 2014)

[הקלד את תקציר המסמך כאן. התקציר הוא בדרך כלל סיכום קצר של תוכן המסמך. הקלד את תקציר המסמך כאן. התקציר הוא בדרך כלל סיכום קצר של תוכן המסמך.]

מינהל בינוי ותשתית – אגף דרכים ומאור

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר מפגשי ספק לקוח יעד =יתקיימו 4 מפגשים: אגף פיקוח, אגף שפ"ע, שירות לקוחות, מחלקת מכרזים | הסתיים – בוצע עד 50% | ת.עדכון = 02/10/14 |
| פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = ציון PCI יעד =77 - ציון PCI | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 06/10/14 |
| פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר הרחובות בהם יבוצעו עבודות קרצוף וריבוד יעד =ביצוע עבודות קרצוף וריבוד ב- 15 רחובות | הסתיים - בוצע עד 75% | ת.עדכון = 06/10/14 |
| קידום היערכות העירייה למצבי חירום | מדד כמותי = שיעור מהנדסי האגף שיוכשרו לסקירת מבנים לאחר ארוע רעידת אדמה יעד =הכשרת 30% מהמהנדסים האזרחיים באגף | לא יבוצע - החלטת הנהלה | החלטת ס.מנהל המינהל השנה 4 מהנדסים ת.עדכון = 22/10/14 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = אחוז עבודות התשתית בהן השתמשו בחומרים ממוחזרים יעד = ב- 85% מהרחובות בת"ע 2014 בהם מבוצעות עבודות תשתית יסללו כבישים מחומרים ממוחזרים | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 06/10/14 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = אחוז השינוי בצריכת חשמל למאור יעד =גידול בצריכת החשמל למאור ב- 0.5%- ל- 34,940,000 קוט"ש בשל גידול צפוי של כ 500 פנסים דילול כ- 40 מרכזיות יביא לחיסכון של 300,000 ש"ח בשנת 2014 | מתעכב - גורמים חיצונים | ייבחן בסוף השנה בהתאם לנתוני האמת ת.עדכון = 22/10/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר עמודי תאורה קורזיביים שיוחלפו במהלך השנה לפי תוכנית רב שנתית יעד =יוחלפו כ-400 עמודים קורזיביים בתאורת הרחוב ובגנים | הסתיים – בוצע עד 25% | ת.עדכון = 06/10/14 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר מרכזיות נוספות לחיבור יעד =חיבור 26 מרכזיות נוספות. מעבר לכך אין מרכזיות חדשות | הסתיים – בוצע עד 50% | ת.עדכון = 06/10/14 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מסמך היתכנות בנושא שילוב תערובות חמימות יעד =השלמת כתיבת מסמך התכנות לשילוב תערובות חמימות | מתעכב - יישום תפעולי | לא קיים בארץ בשלב זה ת.עדכון = 22/10/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = אחוז המשיבים בסקר שהינם שבעי רצון מהטיפול בפניות יעד =75% מהמשיבים בסקר שביעות רצון הינם שבעי רצון מהטיפול בפניות | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 06/10/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = אחוז נותני השירות שישתתפו בסדנה יעד =100% מנותני השירות ישתתפו בסדנה בשנת 2014-נציגי פנ"צ בכל יחידה (סה"כ 4 | הסתיים – בוצע 100% | ת.עדכון = 06/10/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = שיעור השינוי ביצירת קשר יזום ע"י האגף לעדכון הפונה בנושא פנייתו יעד =האגף ישאף לעדכן 77% מהפונים בפעולה ייזומה בנושא פנייתם | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 02/10/14 |
| המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני | מדד כמותי = שיעור הפרויקטים האגפיים לשיקום מדרכות בהם מבוצעות הנמכות יעד = 100% מהפרויקטים לשיקום מדרכות תבוצענה הנמכות לטובת הנגשה | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 06/10/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני | מדד כמותי = מס' ואחוז תחנות אוטובוס מונגשות בעיר יעד = הנגשת 100% של תחנות האוטובוס (1200 תחנות | הסתיים – בוצע 100% | ת.עדכון = 02/10/14 |
| המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני | מדד כמותי = ביצוע הנגשת קטעי רחובות בהן קיימות תחנות אוטובוס יעד =ביצוע הנגשת 100% מקטעי הרחובות בהן קיימת תחנת אוטובוס | הסתיים – בוצע עד 25% | למעשה בוצע 10% ת.עדכון = 22/10/14 |
| המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני | מדד כמותי = שיעור הנמכות שיבוצעו מכלל בקשות תושבים יעד =100% מבקשות התושבים להנמכות יבוצעו | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 06/10/14 |
| המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני | מדד כמותי = מספר הרחובות בהם מפונה המרחב הציבורי יעד =פינוי המרחב הציבורי ממכשולים בלמעלה מ- 18 רחובות | הסתיים - מעבר לתכנון | ת.עדכון = 06/10/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מספר פרויקטים המנוהלים בהתאם למתודולוגיית הניהול יעד =ביצוע פרויקט אחד בהתאם לתהליך המתודולוגיה החדש -פרויקט ז'בוטינסקי | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 06/10/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר תאונות עבודה יעד =שאיפה ל- 0 תאונות עבודה | לא יבוצע – גורמים חיצוניים | 4 תאונות עבודה -חריגה מהיעד ת.עדכון = 16/02/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר מפגשי מנהל אגף-עובד יעד =2 מפגשים בשנה | הסתיים – בוצע עד 50% | ת.עדכון = 02/10/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר פעילויות כלל אגפיות יעד =2 פעילויות בשנה | לא יבוצע - החלטת הנהלה | החלטה של מנהל המינהל ת.עדכון = 22/10/14 |

מינהל בינוי ותשתית – אגף מבני ציבור

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| התאמת התשתיות במערכת החינוך לצרכים המשתנים (מחשוב, מבני ציבור, שיטות לימוד) | מדד כמותי = מס' גני ילדים שישופצו יעד =ביצוע 6 פרויקטי הכשרה/ שיפוץ גני הילדים לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ה | לא יבוצע - החלטת הנהלה | האגף מקדם את הכשרת גן הילדים אחד לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ה. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 14/07/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר ימי העדרות כתוצאה מתאונות עבודה יעד =שאיפה ל-0 ימי העדרות בגין תאונות עבודה | לא יבוצע – גורמים חיצוניים | 17 ימי היעדרות לשני עובדים כתוצאה מתאונות דרכים שלא היו בשליטתם נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 15/07/14 |
| התאמת התשתיות במערכת החינוך לצרכים המשתנים (מחשוב, מבני ציבור, שיטות לימוד) | מדד כמותי = מס' גני ילדים / כיתות גן שיוקמו יעד =הקמת כ-40 כיתות גן לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ה (2014) ברחבי העיר | מתעכב - החלטות הנהלה | האגף מקדם הקמת כ-20 כיתות גן לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ה(2014). נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 14/07/14 |
| המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני | מדד כמותי = מס' מתחמים בהם יבוצעו פרויקטי הנגשה. יעד =ביצוע עבודות הנגשה (מעלית, רמפה ושירותי נכים) ב-7 מתחמים ברחבי העיר וקידום התכנון הראשוני של הפרויקטים ב- 7 המתחמים הנוספים תוך הקפדה על יישום של הפרטים הסטנדרטיים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 14/07/14 |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה והרווחה | מדד כמותי = מס' מוסדות חינוך שיוקמו וישופצו ביפו יעד =ביצוע 3 פרויקטים (לפחות) בבתי ספר והקמת 8 כיתות גן ביפו תוך הקפדה על יישום של הפרטים הסטנדרטיים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 14/07/14 |
| התאמת התשתיות במערכת החינוך לצרכים המשתנים (מחשוב, מבני ציבור, שיטות לימוד) | מדד כמותי = מס' מוסדות חינוך שישופצו וישודרגו ברחבי העיר יעד =שיפוץ ושדרוג לפחות 12 מוסדות חינוך ברחבי העיר, תוך הקפדה על יישום של הפרטים הסטנדרטיים במרחב הציבורי | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 15/07/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מס' פרויקטי "דגל" שיתוכננו ויבוצעו עפ"י מתודולוגיה לניהול פרויקטים הנדסיים יעד = 10 פרויקטי ה"דגל" שיתוכננו ויבוצעו על פי מתודולוגיה לניהול פרויקטים הנדסיים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 14/07/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מס' פעילויות לכידות ארגונית יעד =10 פעילויות לכידות ארגונית מסוגים שונים, תוך הקפדה על רמת שביעות הרצון של עובדי האגף | מתקדם לפי התכנון | התקיימו 2 אירועי ימי הולדת וציון אירועים אישיים לעובדים. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 15/07/14 |
| קידום היערכות העירייה למצבי חירום | מדד כמותי = מס' מקלטים שישופצו ברחבי העיר יעד =ביצוע 15 פרויקטים לפחות, ביניהם: עבודות שיפוץ, איטום והתקנת מערכות אב"כ במקלטים ברחבי העיר | מתקדם לפי התכנון | טופלו ושופצו 6 מקלטים נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 15/07/14 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = אחוז פרויקטי בינוי (בנייה חדשה ושיפוצים עמוקים) מתוכננים ומבוצעים תוך הקפדה על יישום של עקרונות הבנייה הירוקה יעד =ביצוע 100% מפרויקטי הבנייה החדשה לפי עקרונות הבנייה הירוקה ויישום האלמנטים הירוקים ב-100% מפרויקטי השיפוצים העמוקים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 14/07/14 |

מינהל בינוי ותשתית – יחידת פרויקטים משולבים

| סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = אחוז פניות ציבור שנענו תוך 14 יום יעד =100% מפניות הציבור יענו תוך 14 יום | מתקדם לפי התכנון | הקפדה על מענה תוך שבועיים ימים נכון לרבעון: 2014 - 3 ת.עדכון = 30/09/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מספר פרויקטים המבוצעים בהתאם למתודולוגיה העירונית יעד =המשך קידום ותכנון פרויקט רחוב בוגרשוב על פי המתודולוגיה העירונית | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2014 - 3 ת.עדכון = 30/09/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מס' פגישות אישיות של העובדים ביחידה עם מנהל היחידה יעד =קיום שתי פגישות אישיות בשנה | מתקדם לפי התכנון | התקיימו שתי פגישות נכון לרבעון: 2014 - 3 ת.עדכון = 30/09/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר פעילויות בתחום הלכידות יעד =לפחות פעילות אחת בתחום הלכידות | מתקדם לפי התכנון | תתקיים לקראת סוף השנה נכון לרבעון: 2014 - 3 ת.עדכון = 30/09/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר הפרויקטים שיעשה בהם יידוע ושיתוף ציבור יעד =ביצוע יידוע ושיתוף ציבור ב-4 פרויקטים: רחוב בוגרשוב, רחוב שטיינמן בתב"ע 1770א' (חנה זמר/הרב ניסים), הגוש הגדול, מתחם בצרון | מתקדם לפי התכנון | בוגרשוב- עדיין אין תאריך לביצוע הפרויקט, אך נעשו פגישות בשטח עם חלק מבעלי העסקים והפרויקט ממשיך בתכנון, חנה זמר- שני מפגשי תושבים ויועץ קהילתי שמלווה את הפרויקט, הגוש הגדול- מפגש עם ראשי ועד, בצרון- ממשיך יידוע הציבור וליווי של יועץ קהילתי נכון לרבעון: 2014 - 3 ת.עדכון = 30/09/14 |
| פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = שלבים בביצוע הפרויקט בהתאם לתוכנית החומש יעד =100% עמידה בלו"ז אבני דרך בפרויקטים של היחידה: מתחם בצרון, תב"ע 1437, מתחם הקאנטרי, הגוש הגדול, בית אל, 1770א' | מתקדם לפי התכנון | כל המשימות והמטרות שתוכננו בפרויקטים מבוצעות, למעט בפרויקט בצרון- לא תבוצע פניה חופשית לרחוב תובל עקב שינוי מדיניות תכנון רחוב יגאל אלון עקב החלטות של מינהל הנדסה לרתכנון רחוב יגאל אלון נכון לרבעון: 2014 - 3 ת.עדכון = 30/09/14 |
| תכנון ופיתוח תשתיות, שכונות ובנינים בעיר | מדד כמותי = מס' תב"עות בהן מבוצע תכנון וביצוע תשתיות יעד =ביצוע תכנון תשתיות לקראת אישור תב"ע 3388 וביצוע תשתיות ב- 5 פרויקטים | מתקדם לפי התכנון | רוב הפרויקטים מתקדמים על פי התכנון, למעט- פרויקט בצרון-פניה ימינה חופשית מתובל- לא יבוצע עקב שינוי תכנון של מינהל הנדסה לרחוב יגאל אלון, ושביל אופניים ברחוב חנה זמר - חברת החשמל לא סיימה עבודותיה ועקב כך לא ניתן לסלול עדיין את השביל נכון לרבעון: 2014 - 3 ת.עדכון = 30/09/14 |

מינהל בינוי ותשתית – יחידת התיעול

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = אחוז הפניות הנענות תוך 14 יום יעד =80% מהפניות ליחידה ייענו תוך 14 יום | מתעכב - גורמים חיצונים | נכון לסוף חודש ספטמבר2014 נענו 55% מהפניות בזמן תקן. אנו תוליים בזמן המענה בתשובות המתקבלות מהשטח על ידי עובדי התאגיד. ת.עדכון = 07/10/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = שיעור החריגה מהסכום שנקבע בהסכם לתפעול ולתחזוקת מערכת התיעול יעד =שמירה על אפס אחוז חריגה מהסכום שנקבע בהסכם לתפעול ולתחזוקת מערכת התיעול | מתקדם לפי התכנון | עד סוף חודש ספטמבר 2014 לא נרשמה חריגה בתקציב לתפעול ולתחזוקה של מערכת התיעול, ולא נתקבלה כל דרישה מהתאגיד לתוספת תקציב. היו שתי בקשות של יחידת התיעול לתוספת של 50,000 ש"ח כל אחת, לביצוע עבודות תיעול קטנות למניעת הישנות הצפות במקומות שונים בעיר, עבודות אלו בוצעו על ידי חברת חלמיש. ת.עדכון = 07/10/14 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר תקלות של זרימה ממוצאי התיעול לים ולנחלים יעד =מספר תקלות זרימה ממוצאי התיעול לים ולנחלים לא יעלה על 10 בשנה | מתקדם לפי התכנון | עד סוף חודש ספטמבר 2014 היו 11 תקלות של זרימה לים ולנחלים. ת.עדכון = 07/10/14 |
| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר הרחובות בהם יופרדו מערכות הביוב והתיעול יעד =מערכות הביוב והתיעול יופרדו ב- 3 רחובות בשכונת התקווה ובנוה צדק: ברכיה, עבאס ושבזי | הסתיים – בוצע 75% ומעלה | מערכות התיעול הופרדו ממערכות הביוב ב-7 רחובות בשכונת התקווה: המבשר, פלתיאל, צור שדי, חנוך, נטעים, אחימעץ וזבד, בנווה צדק:נמשכות העבודות ברחוב שבזי. ת.עדכון = 12/02/15 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר תחנות שאיבה למי קיץ שיוקמו יעד =הקמת תחנה אחת לשאיבת מי קיץ, בהתאם להמלצת תכנית האב להקמת תחנות שאיבה למי קיץ- חוף גורדון/תעלת סלמה | לא בוצע – נדחה לשנה הבאה | התכנון של 2 תחנות : בחוף גורדון, נמצא בשלב לפני תאום הנדסי. ובמובל סלמה, התחנה נמצאת בתאום הנדסי. צפי תחילת ביצוע 2 התחנות, עד סוף השנה. ת.עדכון = 09/02/15 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = שיעור מפניות התושבים בנושא הצפות המטופלות במהלך השנה למניעת הישנותן יעד =75% מהפניות בנושא הצפות מטופלות במהלך השנה | מתקדם לפי התכנון | עד סוף חודש ספטמבר 2014 טופלו כ- 85% מהתקלות בנושאי הצפות שדווחו על ידי התושבים. היכן שניתן היה לתת מענה יסודי למניעת הישנות ההצפות הוא ניתן. ת.עדכון = 07/10/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר הרחובות המצוותים בהם יונחו תשתיות תיעול יעד =תבוצע מערכת תיעול ב-4 רחובות: ז'בוטינסקי, אבולעפיה, מיכה, מלצ'ט | מתעכב - שינוי סדרי עדיפויות | העבודות ברחוב זבוטנסקי החלו, אגף דרכים עובד ברחוב. העבדות ברחובות אבולעפיה, מיכה ומלצט יתחלו בחודשים הקרובים. ת.עדכון = 07/10/14 |