מינהל בינוי ותשתית

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה לשנת 2015

מינהל בינוי ותשתית – מטה המינהל

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = בנין משופץ יעד =שיפוץ בנין מינהל בינוי ותשתית והנדסה, פילון 5, פנימי וחיצוני (סיום מתוכנן ב-2016) | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר פעילויות של המתנדבים בקהילה יעד =ביצוע התנדבות במרש"ל (מרכז לשרות לעוור) כ-6 פעמים בשנה + התנדבות ביום המעשים הטובים | מתקדם לפי התכנון | ב-12 לינואר 2015 - יום הולדת לקשישים בנווה אליעזר. ב- 24 למרץ 2015 - התנדבות וחלוקת ממתקים בבית חולים איכילוב, והתנדבות במרש"ל - שתילה של אדניות ופעילות חברתית עם חברי המרכז. ב-18 למאי 2015 - מסיבת שבועות ויום ירושלים במרש"ל. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר יחידות המינהל המינהל המשתתפות בתחרות "פרס מנכ"ל לבטיחות" יעד =המינהל ייוצג בתחרות "פרס מנכ"ל לבטיחות" לפחות ע"י יחידה אחת | מתקדם לפי התכנון | יחידה אחת ניגשה לתחרות נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 13/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = שלב ברה-ארגון יעד =השלמת רה-ארגון באגפים: תנועה ודרכים ומאור, תוך שילוב תפיסות ותהליכי משאבי אנוש | מתקדם לפי התכנון | באגף התנועה יושלם הרה-ארגון עד סוף נובמבר 2015 (לאחר פרסום המכרזים). באגף הרה ארגון יושלם הרה-ארגון עד סוף נובמבר 2015 נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 13/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = שיעור השינוי בההעדרויות עובדים מפאת מחלות קצרות יעד =ירידה באחוז העדרויות עובדים מפאת מחלות קצרות ל-2.0% | מתעכב - גורמים חיצונים | 2.1% בכל המינהל ב-2014 . קיימת ירידה מ-2013 (2.3%) נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = שיעור השינוי במס' תאונות עבודה ובמספר ימי העדרות כתוצאה מהן יעד =ירידה של 20% במספר תאונות עבודה ובמספר ובמספר ימי ההעדרות כתוצאה מהן | מתעכב - גורמים חיצונים | במהלך חצי השנה הראשונה ל-2015 ארעו 6 תאונות עבודה (מתוכם 4 תאונות בדרך) , שגרמו לאובדן של 116 ימי עבודה, יחסית ל-4 תאונות עבודה ו-58 ימי עבודה בתקופה המקבילה ב-2014. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר מפגשי ספק-לקוח יעד =קיום מפגשי ספק-לקוח עם 2 יחידות עירוניות לפחות | מתעכב - גורמים חיצונים | נקבעו 2 פגישות ספק-לקוח: עם אגף המחשוב ועם אגף הרכש והלוגיסטיקה אשר נדחו נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = עמידה בלו"ז יעד =היערכות לוגיסטית, תוך עמידה בלוחות זמנים שנקבעו, להעברת יחידות המינהל (קומות 1,4,5) למבנים חלופיים והחזרתם בתום השיפוץ | מתקדם לפי התכנון | עד אוקטובר 2015, כל יחידות המינהל יחזרו לפילון 5 נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר סדנאות ואחוז מנהלים שלקחו בהן חלק יעד =לפחות סדנה אחת לכלל מנהלי המינהל בנושאים: ניהול עובדים, הערכת עובדים, יחסי עבודה, משוב ועוד | מתעכב - חסר תקציב | הועדפו נושאים אחרים נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 13/07/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = שיעור העובדים המקבלים מידע באמצעות פורטל המינהל יעד =100% מעובדי המינהל מיודעים באמצעות פורטל המינהל בכלל המידע בתחום משאבי אנוש ומינהלה ובכלל סיכומי פורום א' (ונושאים נבחרים מפורום בינוי ותשתית | מתקדם לפי התכנון | כל המידע בתחום משאבי אנוש ומינהלה וכן סיכומי פורום הנהלת בינוי ותשתית, כמו גם נושאים נבחרים מפורום בינוי ותשתית מפורסמים בפורטל המינהל נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = חוזה/התקשרות תקפים יעד =ל-100% מעבודות המינהל קיימת התקשרות תקפה | מתקדם לפי התכנון | לכל העבודות במינהל קיימת התקשרות תקפה נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = מספר שבילי אופניים בתכנון ובביצוע מתקציב שבילי אופניים יעד =תכנון 9 שבילי אופניים וביצוע 8 שבילים חדשים (חלקם מתמשכים | מתקדם לפי התכנון | שבילי אופניים בשלב קדם תכנון ותכנון:: אינשטיין, ברזילי, נחלת בנימין, הלל הזקן, רוטשילד לכוון נוה צדק, דרך השלום (גבעת התחמושת- עודד). שבילי אופניים בשלבי ביצוע: קלוזנר, משל ירוחם, קרייתי, שכונת מונטיפיורי לרכבת השלום, חשמונאים, ז'בוטינסקי, צ'לנוב, מנשה בן ישראל נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 14/07/15 |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = אחוז העובדים שעברו הכשרה שנתית בנושא חירום יעד =לפחות 90% מעובדי המינהל יעברו תדריך לחירום - במשך 3 שעות הדרכה הכולל את תפקידי העירייה בחירום ובדגש על תחומי אחריות היחידה, תפקידו הספציפי של כל עובד, ואופן אזעקת העובדים והתיצבותם בחירום | מתעכב - יישום תפעולי | יטופל במחצית השניה של השנה נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 13/07/15 |

מינהל בינוי ותשתית – אגף התנועה

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| התאמת התשתיות במערכת החינוך לצרכים המשתנים (מחשוב, מבני ציבור, שיטות לימוד) | מדד כמותי = מספר גני ילדים להם אושרה תוכנית תנועתית יעד =השלמת התוכניות להעלאת והורדת ילדים בגנ"י, בכל הגנים בהם קיימת היתכנות הנדסית - כ- 9 גני"ל | מתקדם לפי התכנון | הושלם תכנון תנועתי ל - 5 גנים נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| התאמת התשתיות במערכת החינוך לצרכים המשתנים (מחשוב, מבני ציבור, שיטות לימוד) | מדד כמותי = מספר בתי ספר בהם תיושם תוכנית "נשק וסע" יעד =יישום תוכנית "נשק וסע" בכ-10 בתי ספר | מתעכב - תכנון/אפיון | נבחן ביצוע ב - 5 בתי ספר. ההחלטה ליישום היא של ההורים בלבד, יצא פניה לבתי ספר ליישום ללא היענות. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = ציון בסקר שביעות רצון יעד =שיפור ציון מחלקת ביצוע בסקר נמלה ל- 3.6 | מתקדם לפי התכנון | ציון 3.9 נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 25/06/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר העדרויות עובדים עקב תאונות עבודה יעד =צמצום העדרויות מפאת תאונות עבודה ב- 25% | מתקדם לפי התכנון | בחודשים ינואר - יוני 2015 לא ארעו תאונות עבודה באגף, בתקופה המקבילה אשתקד ארעו 2 תאונות עבודה (שתיהן בדרך) אשר גרמו לאובדן של 9 ימי עבודה. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = שלב בביצוע רה ארגון יעד =השלמת רה ארגון אגף התנועה ב- 3 מחלקות והנהלה | מתקדם לפי התכנון | לקראת פרסום מכרזי כ"א נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 25/06/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = שלב באפיון מערכת יעד =מסופונים לפקוח על עבודות קבלנים - תחילת אפיון מערכת (מותנה באישור תקציבי | מתעכב - חסר תקציב | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 25/06/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = שלב באפיון מערכת יעד =פרויקט סריקת פרוטוקולי תנועה - תחילת איפיון מערכת ממוחשבת (מותנה באישור תקציבי) | מתעכב - חסר תקציב | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 25/06/15 |
| פיתוח, תחזוקה ושידרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר רחובות בהם מבוצע איחוד תמרורים יעד =איחוד תמרורים לאורך כ- 10 רחובות | מתעכב - תכנון/אפיון | בוצעו 2 רחובות: שלמה המלך, פרישמן. עלות התכנון גבוה מעלות הביצוע נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| פיתוח, תחזוקה ושידרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = שיעור תלמידי חטיבות הביניים שיעברו הדרכה לרכיבה בטוחה על אופניים יעד =הדרכה לרכיבה בטוחה על אופניים לכל תלמידי חטיבות הביניים | מתקדם לפי התכנון | בשנת הלימודים תשע"ה (נובמבר 2014 - יוני 2015) בוצע הדרכה ל 156 כיתות מתוך 259 כיתות (חטיבות ביניים) נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| פיתוח, תחזוקה ושידרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר הצמתים בהם הוחלפו עמודי רמזורים קורוזיבים. יעד =החלפת עמודי רמזורים קורוזיבים -במסגרת העבודה מוחלפים פנסי הרמזורים לנורות לד ומותקנות מערכות אל פסק בכ - 60 צמתים | מתקדם לפי התכנון | נכון לסוף יוני הוחלפו עמודים קרוזיבים ב - 31 צמתים. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |
| פיתוח, תחזוקה ושידרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = שלב בפרויקט יעד =קידום מסלולי הליכה בטוחה לבתי ספר - בדיקת היתכנות | מתעכב - תכנון/אפיון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| פיתוח, תחזוקה ושידרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר מקומות חניה נוספים לאופנועים יעד =תוספת של 50 מקומות חניה לאופנועים בדגש על צמתים | מתקדם לפי התכנון | נוספו 152 מקומות חניה, בוטלו 10 מקומות חניה. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = שלב ביישום הפרויקט יעד =יישום העדפה לתחבורה ציבורית ברמזורים לאורך אבן גבירול | מתקדם לפי התכנון | נפרסו גלאים בהתאם לת"ע, החל איסוף נתוני התנועה. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = מספר צירים ומספר מצלמות יעד =פריסת גלאים אסטרטגים ב- 10 צירים, התקנת כ- 80 מצלמות לניהול תנועה | מתקדם לפי התכנון | בוצע: נמיר, דרף השלום, קימוץ גלויות, משה דיין, יגאל אלון,ארלוזורוב (חלקי), בני אפריים, משה סנה, הלח"י. נותר: בן צבי, לה גוארדייה, בר לב. הותקנו מתחילת הפרויקט 58 מצלמות. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = מספר שבילי אופניים ששופרו יעד =קידום ושיפור 5 שבילי אופניים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = אזור מיתון תנועה בשכונות יעד =שכונה בטוחה | מתקדם לפי התכנון | סיום שלב התכנון, העברה לביצוע. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 25/06/15 |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = מספר צמתים בהם מקודם פרויקט bikebox יעד =קידום פרויקט bikebox בשני צמתים | מתעכב - תכנון/אפיון | לא אושר תקציב לפרויקט נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = מספר שכונות בפילוט יעד =ביצוע פיילוט לתוכנית אזורית ותקופתית לטיפול מרוכז בבקשות תושבים - ב- 2 שכונות | מתעכב - שינוי בכוח אדם | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = שלב בפתוח המערכת יעד =גמר פיתוח מערכת נורית ומצבת תמרורים | מתקדם לפי התכנון | סיום שלב א' נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 25/06/15 |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = משך זמן לאישור התוכניות יעד =מתן קדימות לאישור תכניות הסדרי תנועה זמניים עקב עבודות הרק"ל (מותנה בתוספת כ"א | מתקדם לפי התכנון | תוקצב ואושר יועץ תנועה לנושא. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 15/07/15 |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = פרסום מכרז יעד =סקר תמרורים כלל עירוני - יציאה למכרז | מתעכב - תכנון/אפיון | עריכה טכנית לקראת יציאה למכרז. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 13/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = אורך תוספת נתצים יעד =תוספת עד 10% ק"מ נתצ"ים בעיר | מתקדם לפי התכנון | תוכננו 14 צירים: קק"ל – לבנון, וולנברג, שאול המלך (בגין – אבן גבירול), החרש (גלילות נמיר בגין המסגר החרש צמת חולון), תל גיבורים – לבון – הר ציון שומרון, העליה שוקן, בר לב - לחי/ ההגנה – אצל / משה דיין כולל החיבור לכביש 461 (צומת מסובים), שלבים, יגאל אלון, דרך השלום – במקטע שבין הטייסים ליגאל אלון, בן צבי –הקישור עם, כביש 44 – אזור, חולון, המסגר, יצחק שדב בין בגין למסגר, ציר החשמונאים, נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר צמתים מרומזרים בהם הוחלפו נורות ליבון לנורות לד יעד =החלפת נורות ברמזורים מליבון ללד בכ- 60 צמתים כולל ups | מתקדם לפי התכנון | נכון לסוף חודש יוני הוחלפו נורות ליבון ללד ב - 34 צמתים מרומזרים נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 07/07/15 |

מינהל בינוי ותשתית – אגף דרכים ומאור

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני | מדד כמותי = אחוז קטעי הרחובות בהם קיימת תחנת אוטובוס ,שהונגשו יעד =ביצוע הנגשת 100% מקטעי הרחובות בהן קיימת תחנת אוטובוס | מתעכב - חסר תקציב | בוצעו 50% מהקטעים המתוכננים מתוך 800 קטעי רחובות קיימים כ 200 טופלו או יטופלו במסגרת התוכנית השנתית כ-200 טופלו עד יוני במסגרת פרויקט הנגישות שאר הקטעים יטופלו עד סוף 2015. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 13/07/15 |
| המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני | מדד כמותי = מספר הרחובות בהן יוטמעו תקנות הנגישות החדשות יעד =7 רחובות בתוכנית העבודה השנתית | מתקדם לפי התכנון | 6 רחובות: ארלוזורוב חלק א,זבוטינסקי חלק א, אבן ספיר, מחל, אושה, אייזיק רמבה נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 13/07/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = אחוז המשיבים בסקר שהינם שבעי רצון מהטיפול בפניות יעד =80% מהמשיבים בסקר שביעות רצון הינם שבעי רצון מהטיפול בפניות | מתעכב - יישום תפעולי | 70% נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = אחוז הפונים המעודכנים בפעולה יזומה בנושא פנייתם יעד =האגף ישאף לעדכן 80% מהפונים בפעולה יזומה בנושא פנייתם | מתקדם לפי התכנון | 81% נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 09/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה | מדד כמותי = השלמת תוכנית בטיחות אגפית יעד =תוכנית בטיחות דינמית עד סיום רבעון ראשון 2015 | מתעכב - יישום תפעולי | 80% מהתוכנית הסתיים 20% תלוי בסקר סיכונים שיחל במהלך חודש יולי נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר תאונות עבודה יעד =שאיפה ל- 0 תאונות עבודה | מתעכב - גורמים חיצונים | 3תאונות עבודה נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 09/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר מפגשי מנהל אגף-עובד יעד =2 מפגשים בשנה | מתקדם לפי התכנון | נערך מפגש 1 שלמנהל האגף עם כל עובדי האגף נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 09/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = שיעור מהנדסי האגף שיוכשרו לסקירת מבנים לאחר ארוע רעידת אדמה יעד =הכשרת 30% מהמהנדסים האזרחיים באגף (ב- 2014 לא בוצעה הכשרה כלל בנושא זה למהנדסים אזרחיים | מתעכב - יישום תפעולי | כ-8% 1 מתוך 12 מהנדסים אזרחיים ייצא מהנדס אחד לקורס מכיוון שאין אפשרות להוציא 2 במקביל בכדי שהמחלקה תמשיך לתפקד .מרבית המהנדסים נרשמו לקורס בטיחות והסדרי תנועה זמניים אשר היה גבוהה יותר בסדר העדיפויות ולא היה תקציב. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 13/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מערכת מנ"ג חדשה יעד =אפיון צרכים ובחירת ספק למערכת מנ"ג חדשה | מתקדם לפי התכנון | האפיון הסתיים עד אוגוסט נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר מחלקות בהן מוטמעת מערכת BI יעד =הטמעת מערכת ה- BI בשתי מחלקות מאור ודרכים | מתקדם לפי התכנון | בוצעה הדגמה ונערך דיון התנעה ברמת האגף נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 09/07/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר פרויקטים המנוהלים בהתאם למתודולוגיית הניהול יעד =המשך ביצוע פרויקט ז'בוטינסקי בהתאם לתהליך המתודולוגיה החדש | מתקדם לפי התכנון | שלב ב' מנוהל בהתאם למתודולוגיה וכן מסך ייזום לשובר גלים בחוף הצוק נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = שלב בפיתוח מערכת עמודים קורזיווים יעד =השלמת פיתוח מערכת עמודים קורזיווים בשנת 2015 | הסתיים | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| פיתוח, תחזוקה ושידרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = ציון PCI יעד =78 - ציון PCI | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| פיתוח, תחזוקה ושידרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = שיעור הנמכות שיבוצעו מכלל בקשות תושבים יעד =100% מבקשות התושבים להנמכות יבוצעו | הסתיים | בוצעו 150 הנמכות 80 מתוכם בעקבות פניות והשאר במסגרת פרויקטים נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 09/07/15 |
| פיתוח, תחזוקה ושידרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר העבודות בהם יבוצעו עבודות קרצוף וריבוד יעד =ביצוע עבודות קרצוף וריבוד ב- 7 רחובות | הסתיים | בוצעו 8רחובות : הלימון,יחזקאל,פרישמן,איתן לבני,מסריק,אנכי,זבוטינסקי שלב א נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 13/07/15 |
| פיתוח, תחזוקה ושידרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר הרחובות בהם מפונה המרחב הציבורי יעד =פינוי המרחב הציבורי ממכשולים ב- 20 רחובות | מתקדם לפי התכנון | בוצעו 12 רחובות נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = מספר נהלים אגפיים מעודכנים לפעילות בשעת חירום יעד =קובץ נהלים אגפיים לפעילות בשעת חירום | מתעכב - חסר תקציב | בוצע מצב קיים יש צורך לתקצב מצב מוצע נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = אחוז העובדים שיעבור מפגש הדרכה אחד יעד =100% מהעובדים יעברו הדרכה אחת לפחות | מתעכב - יישום תפעולי | התקיים ברמת מנהלים -כרגע מבצעים תכנון תהליכים ע"פ תרחישים בסיומה של הכנת תוכנית הפעילות יבוצע יישוםמתוכנן במהלך השנה הדרכה/יום עיון בנושא חירום לכל העובדים בעלי התפקידים נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 13/07/15 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = אחוז השינוי בצריכת חשמל למאור יעד =גידול בצריכת החשמל למאור ב- 2% בשל גידול צפוי של כ 700 פנסים וקבלת אחריות תאורת מתחמי שרונה ומתחם התרבות | מתקדם לפי התכנון | יש ירידה של 1.5% ! נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 09/07/15 |

מינהל בינוי ותשתית – אגף מבני ציבור

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני | מדד כמותי = מספר מוסדות חינוך בהם בוצעו עבודות הנגשה יעד =ביצוע עבודות הנגשה ב- 25 מוסדות חינוך | מתקדם לפי התכנון | ב-25 מוסדות חינוך בוצעה הנגשה. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |
| התאמת התשתיות במערכת החינוך לצרכים המשתנים (מחשוב, מבני ציבור, שיטות לימוד) | מדד כמותי = מס' גני ילדים / כיתות גן שיוקמו יעד =הקמת כ- 26 כיתות גן ברחבי העיר, לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ו (2015) | מתעכב - החלטת הנהלה | לקראת שנה"ל תשע"ו צפויה להסתיים הקמתם של 22 כיתות גן. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |
| התאמת התשתיות במערכת החינוך לצרכים המשתנים (מחשוב, מבני ציבור, שיטות לימוד) | מדד כמותי = מס' בתי ספר שישופצו וישודרגו ברחבי העיר יעד =שיפוץ ושדרוג של 15 מוסדות חינוך ברחבי העיר, תוך הקפדה על יישום של הפרטים הסטנדרטיים במרחב הציבורי | מתקדם לפי התכנון | כ- 30 פרוייקטי שיפוץ ושידרוג מבוצעים ברחבי העיר. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 02/07/15 |
| התאמת התשתיות במערכת החינוך לצרכים המשתנים (מחשוב, מבני ציבור, שיטות לימוד) | מדד כמותי = מס' גני ילדים שישופצו יעד =ביצוע 5 פרויקטי הכשרה/ שיפוץ גני הילדים לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ו | מתעכב - החלטת הנהלה | לקראת שנה"ל תשע"ו יבוצעו 3 פרוייקטי הכשרה/שיפוץ של גני ילדים: נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז ימי היעדרות כתוצאה מתאונות עבודה יעד =ירידה באחוז היעדרויות עובדים מפאת מחלות קצרות ל-2.3% | מתעכב - גורמים חיצונים | לא ניתן להפיק נתונים לשנת 2015. בשנת 2014 היה אחוז ההיעדרויות בשיעור של 2.6% לעומת 2.5% בשנת 2013 נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 14/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = שיעור השינוי במספר תאונות העבודה ובמספר ימי ההיעדרות כתוצאה מהן יעד =ירידה של אחוז תאונות העבודה וימי ההיעדרות ב-20% | מתקדם לפי התכנון | במחצית הראשונה של 2015 חלה ירידה משמעותית במספר ימי היעדרות בגין תאונות עבודה - כ-95% ירידה לעומת השנה שחלפה נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מס' פעילויות לכידות ארגונית יעד =10 פעילויות לכידות ארגונית מסוגים שונים, תוך הקפדה על רמת שביעות הרצון של עובדי האגף | מתקדם לפי התכנון | התקיימו 9 אירועים שונים ללכידות אגפית נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מס' פרויקטי "דגל" שיתוכננו ויבוצעו עפ"י מתודולוגיה לניהול פרויקטים הנדסיים יעד = 10 פרויקטי "דגל" יתוכננו ויבוצעו על פי מתודולוגיה לניהול פרויקטים הנדסיים | מתקדם לפי התכנון | בביצוע נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = מס' מקלטים שישופצו ברחבי העיר יעד =ביצוע 15 פרויקטים לפחות, ביניהם: עבודות שיפוץ, איטום והתקנת מערכות אב"כ במקלטים ברחבי העיר | מתקדם לפי התכנון | 4 מקלטים בביצוע. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = אחוז פרויקטי בינוי (בנייה חדשה ושיפוצים עמוקים) המתוכננים ומבוצעים תוך הקפדה על יישום של עקרונות הבנייה הירוקה יעד =ביצוע 100% מפרויקטי הבנייה החדשה לפי עקרונות הבנייה הירוקה ויישום האלמנטים הירוקים ב-100% מפרויקטי השיפוצים העמוקים | מתקדם לפי התכנון | פרוייקטי בנייה חדשה ושיפוצים עמוקים מתוכננים ומבוצעים בהתאם לעקרונות הבנייה הירוקה. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |
| תכנון, פיתוח ותפעול ציר הים - רצף טיילות מהרצליה עד בת-ים | מדד כמותי = מספר תחנות הצלה חדשות יעד =הקמת תחנת הצלה חדשה | הסתיים | הוקמו 2 תחנות הצלה: חוף ירושלים וחוף מציצים נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |

מינהל בינוי ותשתית – יחידת פרויקטים משולבים

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב | מדד כמותי = מספר פרויקטים בהם יעודכנו הודעות דיגיתל יעד = שיגור הודעות דיגיתל בארבעה פרויקטים: תבע 1770א', הרחבת רחוב לוי אשכול, רח' שטרייכמן, מתחם הקאנטרי | מתקדם לפי התכנון | בכל ארבע הפרויקטים שוגרו הודעות דיגיתל (+מינשרים) נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 17/06/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר פעילויות בתחום הלכידות יעד =לפחות פעילות אחת בתחום הלכידות | מתקדם לפי התכנון | סדנת לכידות (מאסטר שף) נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 17/06/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מס' פגישות אישיות של העובדים ביחידה עם מנהל היחידה יעד =קיום שתי פגישות אישיות בשנה | מתקדם לפי התכנון | התקיימה פגישה אישית אחת לכל עובד נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 17/06/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר פרויקטים המבוצעים בהתאם למתודולוגיה העירונית יעד =המשך קידום ותכנון 3 פרויקטים על פי המתודולוגיה העירונית | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 17/06/15 |
| פיתוח, תחזוקה ושידרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = שלבים בביצוע הפרויקט בהתאם לתוכנית החומש יעד =100% עמידה בלו"ז אבני דרך בפרויקטים של היחידה: מתחם בצרון, תב"ע 1437, מתחם הקאנטרי, הגוש הגדול, בית אל, 1770א' | מתקדם לפי התכנון | בצרון- הסתיים. 1437- נערכים לאספלט סופי. שאר הפרויקטים - מתקדמים על פי הלוז שנקבע נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 17/06/15 |
| פיתוח, תחזוקה ושידרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר הפרויקטים שיעשה בהם יידוע ושיתוף ציבור יעד =ביצוע יידוע ושיתוף ציבור ב- 5 פרויקטים: רחוב בוגרשוב, רחוב שטיינמן בתב"ע 1770א' (חנה זמר/הרב ניסים), הגוש הגדול, מתחם בצרון, מתחם בית אל | מתקדם לפי התכנון | למעט רחוב בוגרשוב (שלא אושר תקציבית עדיין), בכל הפרויקטים נעשה יידוע/שיתוף הציבור נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 17/06/15 |
| תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר | מדד כמותי = שלבים בביצוע הפרויקט בהתאם לאבני דרך יעד =100% עמידה בלו"ז אבני הדרך בפרויקט מתחם בית אל | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 17/06/15 |

מינהל בינוי ותשתית – מחלקת תיאום הנדסי

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני | מדד כמותי = אחוז העבודות בגינן יקבל הציבור יידוע בטלסיטי יעד =יידוע הציבור באמצעות טלסיטי על כל עבודות הנגשה המבוצעות במרחב הציבורי (הנמכות, פינוי מדרכות וכו' | לא בוצע – החלטת הנהלה | שיגרו הודעות בתחילת השנה (מס' פעמים) לאחר בחינת הנושא התברר כי לא אפקטיבי ולכן סוכם עם מנהל המינהל להפסיק נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 25/06/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = אחוז פניות מוקד הנענות בזמני התקן הקבועים באמנת השירות יעד =100% פניות מוקד נענות בזמני התקן הקבועים באמנת השירות | מתקדם לפי התכנון | 100% פניות מוקד נענות בזמני התקן נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 25/06/15 |
| ניהול במרחב הקהילתי, כמתווה דרך לחיי קהילה שכונתיים תוססים ופעילים | מדד כמותי = אחוז הפרוייקטים המצוותים בהם מתקיים מפגש יידוע ציבור יעד =ב- 100% מהפרוייקטים המצוותים מתקיים לפחות מפגש אחד של יידוע ציבור | מתקדם לפי התכנון | ב- 100% מהפרוייקטים המצוותים מתקיים לפחות מפגש אחד של יידוע ציבור נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 25/06/15 |
| ניהול במרחב הקהילתי, כמתווה דרך לחיי קהילה שכונתיים תוססים ופעילים | מדד כמותי = אחוז הפרוייקטים המצוותים שהמידע בגינם מועלה לדיגיתל ושקוף לציבור יעד =מידע בגין 100% מהפרוייקטים המצוותים מוצג בדיגיתל ושקוף לציבור: מינשרים, הדמיות, הזמנות למפגשי תושבים, פרוטוקולים וכו' | מתקדם לפי התכנון | מידע בגין 100% מהפרוייקטים המצוותים מוצג בדיגיתל ושקוף לציבור נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 25/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר יחידות עימן מבוצע תהליך שיפור קשרי עבודה יעד =ביצוע תהליך שיפור קשרי עבודה - מפגשי ספק-לקוח - עם: אגף התנועה, תאגיד מי אביבים ואחוזות החוף | מתקדם לפי התכנון | לאור התפתחויות בתהליכי העבודה, החלטנו שהשנה יהיה נכון יותר לשבת עם: מח' מאור, חב' חשמל ואחוזות החוף. נקבעו פגישות לחודשים הקרובים נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 30/06/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר יחידות עימן מבוצע תהליך שיפור קשרי עבודה יעד =שיפור הממשק בין יחידות המחלקה - לפחות 4 מפגשים במהלך השנה | מתקדם לפי התכנון | 1. בוצעו מפגשים עם: מח' מאור, חב' חשמל, נת"ע, חב' בתקשורת וחב' בזק. 2. מתקיימים באופן קבוע דיוני שולחן עגול במחלקה בשיתוף נציגים מ- מי אביבים, אגף המחשוב, מח' דרכים, מח' מאור ואגף התנועה. 3. מתוכנן מפגש שיפור קשרי עבודה בהשתתפות מח' רמזורים ומי אביבים. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 25/06/15 |
| פיתוח, תחזוקה ושידרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = שיעור העמידה ביישום ההמלצות יעד =הגברת הפיקוח באתרי עבודה, בהתאם להמלצות בחינה אירגונית שבוצעה בנושא ע"י אגף או"ת | מתעכב - העדר תקציב | מתעכב ביחס לתכנון, טרם אושר תקציב לנושא תגבור הפיקוח נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 25/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = מספר עמודי מידע נוספים שיוקמו עפ"י בקשות משתמשי התחבורה הציבורית יעד =80 עמודים נוספים עפ"י בקשות משתמשי התחבורה הציבורית | מתעכב - החלטת הנהלה | אין כרגע אישור להצבת עמודים נוספים ע"י משרד התחבורה. יתכן ובקרוב יאושרו 350 עמודים נוספים. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 25/06/15 |

מינהל בינוי ותשתית – יחידת התיעול

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = אחוז הפניות הנענות תוך 14 יום יעד =70% מהפניות ליחידה ייענו תוך 14 יום | מתעכב - גורמים חיצונים | חלק מהתשובות תלויות בגורמים חיצוניים כגון: תאגיד המים ויחידות אחרות נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר תקלות של זרימה ממוצאי התיעול לים ולנחלים יעד =מספר תקלות זרימה ממוצאי התיעול לים ולנחלים לא יעלה על 10 בשנה | מתעכב - גורמים חיצונים | במחצית הראשונה של 2015 ארעו 12 תקלות זרימה לעומת 6 בתקופה המקבילה ב-2014 נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר תחנות שאיבה למי קיץ שיוקמו יעד =תכנון 6 תחנות שאיבה למי קיץ והקמה של 4 תחנות | מתקדם לפי התכנון | תחנות שנמצאות בשלבי תכנון שונים: פארק דרום,קאנטרי דקל, קרית שלום, בסה, ערבי נחל, ההגנה ומרגולין. סה"כ 7 תחנות. בשלבי הקמה 2 תחנות: סלמה וגורדון. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 13/07/15 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר רחובות מצוותים בהם תבוצע מערכת תיעול יעד =תבוצע מערכת תיעול ב-37 רחובות | מתעכב - תכנון/אפיון | במחצית הראשונה של 2015 מתבצעות עבודות תעול ברחובות הבאים: זלמן שז"ר, כרם חמד, לסר אורי, הגדוד העברי, ילין מור, מיכה, מעפילי סלוודור, בן עטר נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |