פיתוח העיר

| מטרה | גורם הצלחה | תיאור יעד | אגף | רמת דיווח |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שכונות ובנינים בעיר | הוספת שטחי תעסוקה בעיר - בהתאמה ליעדי תכנית המתאר | קידום כ- 4 מיליון מ"ר לתעסוקה ומסחר ומהם כ-200,000 מ"ר יקבלו תוקף ב-2015 | אגף תכנון העיר | 1 |
|  |  | מתן התייחסות ומידע לכל תב"ע הכוללת שטחי מסחר | אגף רישוי עסקים | 2 |
|  | הכנת תכניות אב ומסמכי מדיניות כתפיסה תכנונית עירונית כוללת | עריכת כ-10 מסמכי מדיניות בנושאים: - טבע עירוני - בניה בתת הקרקע - התחדשות עירונית נוה שאנן - תכנית אב לספורט - מדיניות למתקני אכסון מלונאי - מדיניות ליערנות עירונית - ליווי א. תכנון במדיניות לאזורים מעוז אביב, שיכוני יפו'. | היחידה לתכנון אסטרטגי | 2 |
|  |  | מתן התייחסות ומידע הנוגע לרישוי עסקים למסמכי מדיניות | אגף רישוי עסקים | 2 |
|  | התחדשות עירונית - פינוי בינוי מתחמים | פינוי 30 מחזיקים ממתחם פארק דרום | אגף נכסי העירייה | 1 |
|  |  | ביצוע פינויים בפארק החורשות | אגף נכסי העירייה | 1 |
|  |  | ניהול ובקרה על ביצוע של כ-250 פינויים ב: - מתחמי חסן עראפה (יצחק שדה) - סומייל - מתחם שכונת הארגזים גבעת עמל ב' (תב"ע 1770) - מתחם מכבי יפו - מתחם נס לגויים | אגף נכסי העירייה | 1 |
|  |  | הסדרת הזכויות העירוניות ב: - פארק גני יהושע - חירייה - אוניברסיטת תל אביב - גבעת השלושה - תע"ש השלום | אגף נכסי העירייה | 2 |
|  |  | ניהול 8 מתחמים ישירות או באמצעות מינהלות | אגף נכסי העירייה | 1 |
|  |  | פינוי 30 מחזיקים בפארק דרום | השירות המשפטי | 1 |
|  |  | הגשת 8 תביעות - לפינוי פולשים בפארק החורשות | השירות המשפטי | 1 |
|  |  | הגשת 50 תביעות פינוי כנגד דוכנים - בתחנה המרכזית הישנה (שומרון) | השירות המשפטי | 1 |
|  |  | טיפול בכ 15 בקשות לצווי הריסה במתחם חסן ערפה | השירות המשפטי | 1 |
|  | התחדשות עירונית - פיתוח המרחב הציבורי והפרטי | אישור כ-25 תכניות עיצוב ופיתוח הנדרשות על פי תב"ע לכל הפרויקטים העירוניים והפרטיים (מרחב תחנת השלום, מבואות יפו, יד אליהו, נווה שרת, הורודצקי, דרך השלום, שכונות דרום יפו, סומייל, יצחק שדה בלום, צפון מערב קריית שלום ) | אדריכל העיר | 1 |
|  |  | אישור בועדה מקומית של 5 תכניות מתחמיות לפינוי-בינוי - תכניות לאורך לה גוורדיה, המאבק על השלום, עמק ברכה | אגף תכנון העיר | 2 |
|  |  | הכנת תב"ע - למתחם יריד המזרח | אגף תכנון העיר | 2 |
|  |  | הכנת תב"ע למתחם רוקח אבן גבירול | אגף תכנון העיר | 2 |
|  |  | 79- ציון PCI | אגף דרכים ומאור | 1 |
|  | התחדשות עירונית - פיתוח המרחב הציבורי והפרטי | ליווי ואישור כ-40 פרוייקטים לפיתוח מרחב"צ ורחובות – - ראש ציפור - הר ציון - הרצל דרום - שדרות ירושלים - שדרת הקריה - הרברט סמואל - ככר וחניון רבין - ככר גבעון - חניון הברזל - בית הכנסת הגדול - רמז ארלוזורוב - מתחם סומייל - מוזיאון תל אביב - פארק דרום - מסופי תח"צ | אדריכל העיר | 1 |
|  |  | כ-11 פרוייקטים לאורך ציר הים – - טיילת יפו בת ים - פארק חופי צפון מערב - טיילת הילטון מציצים - טיילת חוף מרכזית - ככר אתרים-מרינה - יאיד המזרח/רידינג - שדה דב - פעילויות ספורט ימי - פארק גלים - דולפינריום | אדריכל העיר | 1 |
|  |  | אישור 8 פרוייקטים – עדכון חוברת הנחיות - הנחיות לשילוט עירוני (הכוונה, שמות רחובות) - הנצחה - שילוט מבנ"צ - מיתוג עירוני - מתקנים במרחב הציבורי (מצלמות, WIFI, פילרים) | אדריכל העיר | 2 |
|  |  | 100% פרוייקטים של מבני ציבור עירוניים – בתי ספר, גני ילדים, אולמות ספורט וכד' | אדריכל העיר | 2 |
|  | פיתוח מערכת זכויות בניה חדשה | השלמת פיתוח מערכת זכויות בניה חדשה ביחד עם רישוי בניה ואגף המחשוב | אגף תכנון העיר | 2 |
|  | קידום פתרונות חניה ציבוריים (דגש על חניונים תת קרקעיים ופיתוח הסביבה מעליהם) | בקרה ופיקוח על הקמת כ- 3000 מקומות חנייה בחניונים ציבוריים | אגף נכסי העירייה | 2 |
|  | קידום תכנון יחידות מגורים בעיר | קידום כ-25,000 יחידות דיור למגורים (עד לשנת היעד בתכנית המתאר) מהן כ- 4500 יקבלו תוקף עד-2016 | אגף תכנון העיר | 1 |
|  | קידום תכנית אסטרטגית מעודכנת | התנעת תהליך עדכון התכנית האסטרטגית. | היחידה לתכנון אסטרטגי | 1 |
|  | קידום תכנית מתאר | אישור של תכנית המתאר תא'5000 ע"י הועדה המחוזית | אגף תכנון העיר | 2 |
|  |  | קידום תכנית המתאר לאישורה בועדה המחוזית. צפי לעררים. | היחידה לתכנון אסטרטגי | 1 |
|  | קידום תכנית שימור חדשה בעיר (בדגש על יפו והדרום ומבנים ברוטליסטיים) | תחילת עבודה על תכנית שימור חדשה לאיזור יפו והדרום ולמבנים ברוטליסטיים | אגף תכנון העיר | 1 |
|  | קידום תשתיות תכנוניות למלונאות | קידום אישור של לפחות 90% מהבקשות להסבה לבתי מלון | אגף רישוי עסקים | 2 |
|  | שיקום, חידוש ופיתוח מבנים ונכסים בעיר (נמל יפו, שוק הכרמל וכו) | חתימת חוזה בנמל יפו (מחסנים 2,3) | אגף נכסי העירייה | 1 |
|  |  | חתימת 100 חוזי חכירה בשוק הכרמל (מתוך 350) | אגף נכסי העירייה | 1 |
|  |  | חתימת חוזים ב- 6 מבננים לשיפוץ מתחם גבעון | אגף נכסי העירייה | 2 |
|  | תכנון שטחי ציבור בכל הרמות הנדרשות | תכנון 80% ממערכת הצירים הראשיים בתב"ע 3700 | יחידת פרוייקטים משולבים | 1 |